[Nome da organização]

Procedimento de Gestão de Alterações (Change Management)

Conformidade com DL 125/2025 (NIS2) e CIR 2024/2690 — Anexo 6

Versão: 1.0

Data: 18/03/2026

Classificação: Confidencial

| Versão | Data | Autor | Alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | [Autor] | Versão inicial | [Aprovador] |

# 1. Objetivo e Âmbito

Referência legal: Art. 21(2)(e) Diretiva NIS2 | Art. 26.º DL 125/2025 | CIR 2024/2690, Anexo 6

O presente procedimento define o processo de gestão de alterações (Change Management) aplicável a todos os sistemas de informação, redes, configurações e serviços TIC da organização. O objetivo é garantir que todas as alterações são avaliadas, aprovadas, implementadas e verificadas de forma controlada, minimizando o risco de incidentes de segurança e de indisponibilidade de serviços.

A gestão controlada de alterações é um requisito explícito do Art. 21(2)(e) da Diretiva NIS2 e do Art. 26.º do DL 125/2025, que obrigam as entidades essenciais e importantes a implementar medidas para assegurar a segurança na aquisição, desenvolvimento e manutenção dos seus sistemas de informação e redes, incluindo o tratamento e divulgação de vulnerabilidades.

## 1.1 Âmbito de Aplicação

- Sistemas de informação (servidores, aplicações, bases de dados)

- Infraestrutura de rede (routers, switches, firewalls, balanceadores de carga)

- Configurações de segurança (regras de firewall, políticas de acesso, configurações de segurança)

- Serviços cloud (SaaS, PaaS, IaaS) utilizados pela organização

- Código fonte e deployments de aplicações desenvolvidas internamente ou por terceiros

- Controlos e configurações de cibersegurança

## 1.2 Exclusões

Estão excluídas do âmbito deste procedimento: atualizações de segurança urgentes com exploração ativa confirmada (seguem o procedimento de alterações de emergência definido na secção 11), e alterações a sistemas de desenvolvimento/teste que não tenham impacto em sistemas de produção ou dados reais.

# 2. Enquadramento Legal e Normativo

Referência legal: Art. 21(2)(e) Diretiva NIS2 | Art. 26.º DL 125/2025 | CIR 2024/2690, Anexo 6

O procedimento de gestão de alterações enquadra-se nas obrigações de segurança estabelecidas pelo quadro regulatório de cibersegurança aplicável.

## 2.1 Legislação Aplicável

- Diretiva (UE) 2022/2555 (NIS2) — Art. 21(2)(e): segurança na aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas

- Decreto-Lei n.º 125/2025, de 12 de março — Art. 26.º: medidas de gestão de riscos de cibersegurança

- Regulamento de Execução (UE) 2024/2690 (CIR) — Anexo 6: controlo de alterações a sistemas e redes

- Norma ISO/IEC 27001:2022 — Controlo A.8.32: gestão de alterações

- ITIL 4 — Prática de gestão de alterações e releases como referência de boas práticas

## 2.2 Relação com Outros Processos

A gestão de alterações está intimamente relacionada com outros processos de segurança:

- Gestão de incidentes: incidentes podem originar alterações de emergência; alterações mal executadas podem causar incidentes

- Gestão de vulnerabilidades: vulnerabilidades identificadas originam pedidos de alteração (patches, configurações)

- Gestão de riscos: a avaliação de impacto de alterações integra-se na gestão de riscos global

- Continuidade de negócio: alterações em sistemas críticos devem considerar o impacto nos planos de continuidade

# 3. Definições

Para efeitos do presente procedimento, aplicam-se as seguintes definições:

- RFC (Request for Change): Pedido formal de alteração, documento que descreve a alteração proposta, justificação, impacto e plano de implementação.

- Alteração standard: Alteração pré-aprovada com baixo risco, processo bem documentado e histórico de sucesso. Pode ser implementada sem aprovação adicional.

- Alteração normal: Alteração que requer avaliação e aprovação antes da implementação. Classificada por nível de impacto (baixo, médio, alto).

- Alteração de emergência: Alteração urgente necessária para resolver um incidente crítico, vulnerabilidade ativa ou interrupção de serviço não planeada.

- CAB (Change Advisory Board): Órgão responsável pela avaliação e aprovação de alterações normais de médio e alto impacto.

- Plano de rollback: Procedimento documentado para reverter uma alteração ao estado anterior se a implementação falhar ou causar problemas inesperados.

- Janela de manutenção: Período de tempo pré-aprovado durante o qual alterações a sistemas específicos podem ser implementadas.

- Post Implementation Review (PIR): Revisão realizada após a implementação de uma alteração para confirmar o sucesso e documentar lições aprendidas.

# 4. Classificação de Alterações

Referência legal: CIR 2024/2690, Anexo 6 — Classificação e controlo de alterações por nível de risco

Todas as alterações são classificadas de acordo com o seu nível de risco e impacto potencial. A classificação determina o processo de aprovação e os prazos aplicáveis.

| Tipo | Risco | Descrição | Aprovação Necessária | Prazo Mínimo de Notificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | Baixo | Alteração pré-aprovada, bem conhecida, com processo documentado e histórico de sucesso | Sem aprovação adicional; segue procedimento pré-aprovado | Nenhum (execução direta) |
| Normal — Baixo impacto | Baixo | Alteração não standard com impacto limitado a um sistema ou serviço não crítico | Gestor de sistemas | 48 horas |
| Normal — Médio impacto | Médio | Alteração com impacto em múltiplos sistemas ou serviço importante | CAB (Change Advisory Board) | 5 dias úteis |
| Normal — Alto impacto | Alto | Alteração com impacto em sistemas críticos ou serviços essenciais | CAB + CISO + CEO/COO | 10 dias úteis |
| Emergência | Variável | Alteração urgente para resolver incidente crítico ou vulnerabilidade com exploração ativa | CISO + Responsável TI (aprovação retroativa do CAB em 24h) | Sem prazo (imediata) |

## 4.1 Critérios de Classificação

A classificação é da responsabilidade do solicitante da alteração, sujeita a revisão pelo gestor de sistemas e/ou CISO. Em caso de dúvida sobre a classificação, aplica-se o nível mais conservador (maior impacto/risco). Os seguintes fatores são considerados:

- Criticidade do sistema afetado (classificação no inventário de ativos)

- Número de utilizadores ou sistemas afetados diretamente ou indiretamente

- Impacto potencial na confidencialidade, integridade ou disponibilidade

- Reversibilidade da alteração e disponibilidade de plano de rollback

- Historial de alterações semelhantes (sucesso/falha)

# 5. Processo de Gestão de Alterações

Referência legal: CIR 2024/2690, Anexo 6 — Processo formal de gestão de alterações

O processo de gestão de alterações segue um fluxo formal e documentado que garante que cada alteração é adequadamente avaliada, aprovada e verificada.

## 5.1 Fluxo do Processo

- Passo 1 — Pedido (RFC): O solicitante submete um RFC com: descrição da alteração, justificação, sistemas afetados, classificação proposta, plano de implementação, plano de rollback, testes previstos

- Passo 2 — Análise de impacto: O gestor de sistemas avalia o impacto (checklist da secção 6) e valida a classificação

- Passo 3 — Aprovação: Conforme a classificação, o RFC é aprovado pelo responsável adequado (secção 7)

- Passo 4 — Planeamento: Define-se a janela de manutenção, comunicações necessárias, e confirma-se a disponibilidade dos recursos

- Passo 5 — Implementação: A alteração é implementada conforme o plano aprovado; desvios ao plano devem ser comunicados imediatamente

- Passo 6 — Verificação: Testes pós-implementação para confirmar o sucesso e a ausência de impactos não previstos

- Passo 7 — Fecho: O RFC é encerrado com documentação do resultado, incluindo qualquer desvio ao plano e lições aprendidas

## 5.2 Conteúdo do RFC

- Identificação única do RFC (número sequencial)

- Data de submissão e solicitante

- Título e descrição detalhada da alteração

- Justificação: motivo da alteração (ex.: segurança, funcionalidade, compliance)

- Sistemas afetados e dependências identificadas

- Classificação proposta (standard/normal baixo/médio/alto/emergência)

- Plano de implementação passo a passo

- Plano de rollback e critérios de reversão

- Testes a realizar antes, durante e após a implementação

- Janela de manutenção proposta

- Comunicações necessárias (utilizadores, gestão, fornecedores)

# 6. Avaliação de Impacto

A avaliação de impacto é uma etapa obrigatória para todas as alterações normais. Para alterações de emergência, uma versão simplificada da avaliação deve ser realizada antes da implementação.

| Dimensão | Questões a Avaliar | Impacto se Positivo |
| --- | --- | --- |
| Segurança | A alteração introduz novas superfícies de ataque? Altera controlos de acesso? Modifica configurações de segurança? | Revisão obrigatória pelo CISO; possível teste de penetração adicional |
| Disponibilidade | A alteração pode causar indisponibilidade (planeada ou acidental)? Por quanto tempo? Que sistemas afeta? | Janela de manutenção obrigatória; comunicação prévia; plano de rollback robusto |
| Conformidade | A alteração afeta o cumprimento de requisitos regulatórios (NIS2, RGPD, setorial)? | Revisão jurídica e do CISO; possível necessidade de nova AIP/PIA |
| Dependências | Que outros sistemas dependem do sistema a alterar? Existem integrações que podem ser afetadas? | Testes de integração adicionais; notificação a proprietários de sistemas dependentes |
| Dados | A alteração afeta o processamento, armazenamento ou transmissão de dados? | Revisão de proteção de dados; possível AIPD se dados pessoais afetados |
| Desempenho | A alteração pode degradar o desempenho de sistemas ou serviços? | Testes de carga e desempenho obrigatórios antes da implementação |

## 6.1 Resultado da Avaliação

Com base na avaliação de impacto, o gestor de sistemas pode: (1) aprovar a classificação proposta e avançar para aprovação, (2) reclassificar para um nível superior se o impacto for maior que o estimado, ou (3) solicitar informação adicional ao solicitante. A avaliação de impacto deve ser documentada e anexada ao RFC.

# 7. Aprovação de Alterações

Referência legal: CIR 2024/2690, Anexo 6 — Controlo de autorização de alterações

O nível de aprovação requerido é proporcional ao impacto e risco da alteração. As aprovações devem ser documentadas no sistema de registo de alterações.

## 7.1 Níveis de Aprovação

- Alteração standard: sem aprovação adicional; registo obrigatório após implementação

- Alteração normal baixo impacto: aprovação do gestor de sistemas

- Alteração normal médio impacto: aprovação do CAB (Change Advisory Board)

- Alteração normal alto impacto: aprovação do CAB + CISO; para sistemas críticos, também CEO/COO

- Alteração de emergência: aprovação do CISO + Responsável TI; aprovação retroativa do CAB em 24 horas

## 7.2 Change Advisory Board (CAB)

O CAB é o órgão de governação responsável pela avaliação e aprovação de alterações de médio e alto impacto. A sua composição e funcionamento são os seguintes:

- Composição: CISO (presidente), Responsável TI, representante das áreas de negócio afetadas, gestor de sistemas responsável pela alteração

- Periodicidade: reunião semanal para análise de RFCs pendentes; convocação extraordinária para alterações urgentes

- Quórum: mínimo 3 membros, incluindo obrigatoriamente o CISO ou substituto designado

- Decisão: por consenso; em caso de impasse, a decisão cabe ao CISO

- Documentação: ata de cada reunião com lista de RFCs apreciados e decisões tomadas

## 7.3 Aprovação de Emergência

Em situações de emergência onde a espera pela reunião regular do CAB causaria impacto inaceitável, o CISO e o Responsável TI podem aprovar a alteração conjuntamente. Esta aprovação deve ser documentada imediatamente e submetida ao CAB para revisão e aprovação retroativa no prazo de 24 horas.

# 8. Implementação de Alterações

A implementação de alterações deve seguir rigorosamente o plano aprovado no RFC. Quaisquer desvios ao plano devem ser comunicados e aprovados antes de continuar.

## 8.1 Janelas de Alteração

- Janela de manutenção padrão: [dia da semana] das [hora-hora] — para alterações de baixo e médio impacto

- Janela de manutenção major: [dia do mês/trimestre], das [hora-hora] — para alterações de alto impacto

- Janela de emergência: qualquer hora, com aprovação de emergência conforme secção 7.3

- As janelas de manutenção devem ser definidas para minimizar o impacto nos utilizadores

## 8.2 Plano de Implementação

- O plano deve incluir: lista de passos sequenciais, estimativa de tempo para cada passo, critérios de sucesso, pontos de verificação

- Deve ser designado um responsável técnico pela implementação e um supervisor (diferente do implementador)

- A implementação não deve ser realizada fora do prazo da janela de manutenção aprovada sem nova aprovação

- Em caso de impossibilidade de completar a implementação no tempo previsto, deve ser tomada a decisão de rollback ou de extensão da janela

## 8.3 Comunicação Prévia

- Alterações com impacto em utilizadores finais: comunicação mínima de 48 horas antes, com descrição do impacto e duração esperada

- Alterações com impacto em serviços críticos: comunicação mínima de 5 dias úteis, com aprovação da gestão

- A comunicação deve incluir: o que vai mudar, quando, impacto esperado, contacto para questões

- Alterações de emergência: comunicação o mais cedo possível, mesmo que simultânea à implementação

# 9. Plano de Rollback

Referência legal: CIR 2024/2690, Anexo 6 — Reversibilidade de alterações e gestão de falhas

O plano de rollback é obrigatório para todas as alterações normais e de emergência. O objetivo é garantir que a organização pode reverter rapidamente ao estado anterior se a implementação falhar ou causar problemas inesperados.

## 9.1 Requisitos do Plano de Rollback

- O plano deve ser documentado antes da aprovação da alteração e incluído no RFC

- Deve descrever os passos específicos para reverter ao estado anterior

- Deve incluir estimativa de tempo necessário para o rollback

- Deve identificar os dados ou configurações que precisam de ser preservados antes da alteração

- Deve ser testado em ambiente de teste sempre que possível antes da implementação em produção

## 9.2 Critérios de Reversão

A reversão de uma alteração deve ser iniciada quando se verifique pelo menos um dos seguintes critérios:

- A implementação falhou em mais de [X]% dos passos do plano

- Os testes de verificação pós-implementação falharam em critérios obrigatórios

- Foram detetados impactos não previstos em serviços ou utilizadores

- A implementação excedeu o tempo previsto na janela de manutenção sem perspetiva de conclusão

- O responsável técnico ou supervisor determina que prosseguir apresenta risco inaceitável

## 9.3 Autorização para Rollback

A decisão de rollback em produção deve ser tomada pelo responsável técnico e confirmada pelo supervisor da implementação. Para alterações de alto impacto, a decisão deve ser comunicada ao CISO. O rollback deve ser documentado com a hora de início, hora de conclusão, e motivo da reversão.

# 10. Verificação Pós-Implementação

Após a implementação de uma alteração, é obrigatória a realização de testes para confirmar que a alteração foi implementada com sucesso e que não houve impactos não previstos.

## 10.1 Testes de Verificação

- Verificação funcional: confirmar que a funcionalidade pretendida pela alteração está a funcionar corretamente

- Verificação de serviços dependentes: confirmar que sistemas e serviços que dependem do alterado não foram afetados

- Verificação de segurança: confirmar que os controlos de segurança relevantes continuam operacionais

- Monitorização pós-implementação: monitorização ativa por período mínimo de 1 hora (ou período definido no RFC) após a implementação

## 10.2 Confirmação de Sucesso

Uma alteração é considerada bem sucedida quando: todos os critérios de sucesso definidos no RFC foram cumpridos, os testes de verificação passaram, e nenhum impacto inesperado foi identificado durante o período de monitorização pós-implementação.

O responsável técnico deve documentar o resultado da verificação no RFC e fechar a alteração formalmente no sistema de registo. Para alterações de alto impacto, o CISO deve ser notificado da conclusão bem sucedida.

## 10.3 Post Implementation Review (PIR)

Para alterações de alto impacto e para todas as alterações de emergência, deve ser realizada uma Post Implementation Review (PIR) no prazo de 5 dias úteis após a implementação. A PIR analisa: o que correu bem, o que poderia ter sido melhor, e que ajustes ao processo são recomendados.

# 11. Alterações de Emergência

Referência legal: CIR 2024/2690, Anexo 6 — Procedimentos de emergência e aprovação retroativa

As alterações de emergência são aquelas necessárias para responder a uma ameaça imediata ou incidente crítico em curso. O processo é simplificado para permitir resposta rápida, mas mantém a obrigação de documentação e aprovação retroativa.

## 11.1 Processo Simplificado

- Passo 1: O responsável técnico identifica a necessidade de alteração de emergência e contacta o CISO e Responsável TI por telefone

- Passo 2: Aprovação verbal do CISO e Responsável TI (documentada imediatamente em email/sistema)

- Passo 3: Implementação da alteração com documentação mínima em tempo real

- Passo 4: Verificação pós-implementação imediata

- Passo 5: RFC completo submetido no prazo máximo de 4 horas após a implementação

- Passo 6: Aprovação retroativa do CAB no prazo de 24 horas

## 11.2 Aprovação Retroativa

A aprovação retroativa pelo CAB é obrigatória para todas as alterações de emergência. O CAB analisa se o processo de emergência foi seguido corretamente e se a alteração foi adequada. Em caso de não aprovação retroativa, o RFC é encerrado com registo da não conformidade e a alteração é alvo de uma revisão adicional.

## 11.3 Documentação de Emergência

- Mesmo em contexto de emergência, deve ser documentado: o que foi alterado, porquê, quem autorizou, que testes foram feitos

- A documentação mínima pode ser feita em tempo real via mensagem de texto/email, mas deve ser formalizada no RFC em 4 horas

- Toda a documentação de alterações de emergência é alvo de revisão na próxima reunião do CAB

# 12. Registo e Auditoria

Referência legal: Art. 26.º DL 125/2025 | CIR 2024/2690, Anexo 6 — Evidência documental de controlos

O registo completo de todas as alterações é essencial para suportar auditorias regulatórias, investigações de incidentes, e a melhoria contínua do processo.

## 12.1 Log de Alterações

- Todas as alterações (incluindo standard e de emergência) devem ser registadas no sistema de gestão de alterações

- O registo deve conter: RFC, data/hora de aprovação, data/hora de implementação, resultado, responsável, e qualquer desvio ao plano

- Os registos devem ser conservados por um mínimo de 5 anos

- O sistema de registo deve ser auditável e as entradas não devem poder ser alteradas sem traço de auditoria

## 12.2 Métricas e KPIs

| Métrica | Descrição | Meta | Frequência de Reporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de sucesso de alterações | Percentagem de alterações implementadas sem incidentes | > 95% | Mensal |
| Alterações de emergência | Número de alterações de emergência vs. total | < 10% | Mensal |
| Alterações não autorizadas | Alterações detetadas sem RFC aprovado | 0 | Mensal |
| Tempo médio de aprovação | Tempo médio desde submissão até aprovação do CAB | < 3 dias úteis | Mensal |
| Taxa de rollback | Percentagem de alterações que exigiram rollback | < 5% | Mensal |
| Backlog de RFCs | Número de RFCs pendentes de aprovação | < 10 | Semanal |

## 12.3 Relatórios de Gestão

- Relatório mensal de métricas de gestão de alterações para o CISO e Responsável TI

- Relatório trimestral para o órgão de gestão com análise de tendências e incidentes relacionados com alterações

- Relatório anual de avaliação do processo, incluindo recomendações de melhoria

- Em caso de auditoria NIS2, disponibilização de todos os registos do período auditado