[Nome da organização]

Procedimento de testes ao plano de continuidade de negócio

Conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2025 (NIS2) — Art. 27.º alínea b)

Versão: 1.0

Data: 18/03/2026

Classificação: Confidencial

## Controlo de versões

| Versão | Data | Autor | Alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | [Autor] | Versão inicial | [Aprovador] |

## Índice

# 1. Objetivo

O presente procedimento define a metodologia, os tipos, a frequência, os critérios de sucesso e os requisitos de documentação dos testes ao Plano de continuidade de negócio (PCN) de [Nome da organização], incluindo o Plano de recuperação de desastres (DRP) e os procedimentos de gestão de crises.

A realização regular de testes ao PCN é uma prática essencial para garantir que os planos são efetivos, que a equipa de continuidade está preparada para responder a situações reais de disrupção e que os objetivos de recuperação (RTO/RPO) são atingíveis na prática. Um PCN não testado oferece uma falsa sensação de segurança e pode revelar-se ineficaz exatamente quando é mais necessário.

Os testes ao PCN servem múltiplos propósitos: validar a eficácia dos procedimentos documentados; medir os tempos reais de recuperação face aos objetivos definidos; identificar lacunas, inconsistências ou desatualizações no plano; melhorar o conhecimento e a prontidão da equipa; e produzir evidências de conformidade com as obrigações do DL 125/2025.

Referência legal: Art. 27.º alínea b) do DL 125/2025 — as entidades abrangidas devem implementar medidas de gestão dos riscos de cibersegurança que incluam a continuidade das atividades, a gestão de cópias de segurança, a recuperação de desastres e a gestão de crises. A realização de testes regulares é necessária para demonstrar que estas medidas são efetivas.

# 2. Âmbito

Este procedimento aplica-se a todos os testes realizados no âmbito do PCN de [Nome da organização], incluindo:

- Testes ao Plano de continuidade de negócio (PCN) — procedimentos de resposta a disrupções, ativação da equipa de continuidade e comunicação durante crises

- Testes ao Plano de recuperação de desastres (DRP) — runbooks técnicos de recuperação de sistemas, infraestrutura e dados

- Testes de backups e restauro — verificação da capacidade de recuperar dados a partir dos sistemas de backup

- Testes de failover — verificação dos mecanismos de comutação automática ou manual para sistemas redundantes ou site alternativo

- Testes de comunicações de crise — verificação dos planos e canais de comunicação interna e externa durante situações de crise

Este procedimento aplica-se a todos os colaboradores, prestadores de serviços e parceiros com responsabilidade na execução ou apoio ao PCN. A participação nos testes é obrigatória para todos os membros da equipa de continuidade.

# 3. Tipos de testes

O programa de testes ao PCN inclui diferentes tipos de exercícios, com níveis crescentes de complexidade, realismo e esforço. Cada tipo tem objetivos específicos e é adequado para testar diferentes aspetos do PCN.

## 3.1. Revisão de mesa (tabletop)

A revisão de mesa é um exercício de discussão estruturada onde os membros da equipa de continuidade analisam um cenário de crise ou desastre hipotético, sem ativação de sistemas ou procedimentos reais. É o tipo de teste menos disruptivo e de menor custo, adequado para realizar trimestralmente.

- Objetivo: testar o conhecimento dos procedimentos, os papéis e as responsabilidades de cada elemento; identificar ambiguidades ou lacunas nos procedimentos documentados; melhorar a coordenação e a comunicação da equipa

- Formato: reunião presencial ou por videoconferência, facilitada pelo CISO ou pelo Coordenador de continuidade; apresentação de um cenário de desastre; discussão estruturada de como a equipa responderia passo a passo

- Participantes: todos os membros da equipa de continuidade e de gestão de crises; opcionalmente, representantes das áreas de negócio críticas

- Saídas: ata da reunião com o registo das decisões discutidas, as lacunas identificadas e as ações de melhoria acordadas

- Duração típica: 2 a 4 horas

## 3.2. Walkthrough (percurso guiado)

O walkthrough é uma verificação passo a passo dos procedimentos documentados no PCN/DRP, confirmando que todos os recursos, contactos, sistemas e documentação necessários estão disponíveis e atualizados. Não envolve a ativação real de procedimentos de recuperação, mas inclui verificações técnicas.

- Objetivo: verificar que todos os elementos do PCN estão atualizados e operacionais; identificar recursos em falta ou desatualizados; confirmar a acessibilidade de sistemas e documentação crítica

- Formato: percurso guiado pelos procedimentos do PCN, com verificação real de cada elemento (ligar para números de contacto, verificar acessos a sistemas, confirmar existência de backups)

- Participantes: equipa técnica de TI, DBA e responsáveis de continuidade de cada área

- Saídas: checklist preenchida com o resultado de cada verificação; lista de itens desatualizados ou em falta; plano de ações corretivas

- Duração típica: 4 a 8 horas

## 3.3. Simulação funcional parcial

A simulação funcional parcial envolve a ativação real de um subconjunto dos procedimentos de continuidade ou recuperação em ambiente controlado, para testar a eficácia dos runbooks técnicos sem impacto nos serviços em produção. Utiliza normalmente ambientes de teste ou sistemas não críticos.

- Objetivo: validar os runbooks técnicos de recuperação; medir os tempos reais de recuperação de um subconjunto de sistemas; identificar problemas técnicos nos procedimentos de recuperação

- Formato: ativação real de procedimentos de recuperação num ambiente de teste isolado; os sistemas de produção não são afetados; pode incluir o restauro de backups, o teste de failover de sistemas não críticos ou a ativação parcial do site DR

- Participantes: equipa técnica de TI, DBA; supervisionado pelo Diretor de TI e pelo CISO

- Saídas: relatório técnico com os tempos de recuperação medidos, os problemas encontrados, os desvios face ao plano e as ações corretivas identificadas

- Duração típica: 1 a 2 dias

## 3.4. Exercício completo (full-scale)

O exercício completo é a simulação mais abrangente e realista, envolvendo a ativação completa de todos os procedimentos do PCN/DRP com toda a equipa relevante. É o tipo de teste que mais se aproxima de uma situação real de desastre e que produz os resultados mais fiáveis sobre a efetividade do PCN.

- Objetivo: validar a efetividade global do PCN/DRP em condições próximas do real; medir os tempos de recuperação de todos os sistemas críticos; identificar dependências não documentadas e problemas de coordenação; confirmar que os objetivos de recuperação (RTO/RPO) são atingíveis

- Formato: simulação de um cenário de desastre anunciado ou por surpresa (depende dos objetivos); ativação completa da equipa de gestão de crises e das equipas técnicas; possível ativação do site DR; pode incluir interrupção programada de sistemas para simular o desastre

- Participantes: toda a equipa de continuidade, de gestão de crises e técnica; pode incluir representantes de parceiros e fornecedores críticos

- Saídas: relatório completo de exercício com análise detalhada dos resultados; relatório de apresentação à gestão de topo; plano de melhorias com responsáveis e prazos

- Duração típica: 2 a 5 dias

| Tipo de teste | Frequência mínima | Duração típica | Participantes | Âmbito | Custo / esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão de mesa (tabletop) | Trimestral | 2–4 horas | Equipa de continuidade + gestão | Procedimentos, papéis, decisões | Baixo |
| Walkthrough (percurso guiado) | Semestral | 4–8 horas | Equipa técnica e de negócio | Verificação de documentação, contactos e recursos | Baixo–Médio |
| Simulação funcional parcial | Semestral | 1–2 dias | Equipas técnicas | Subconjunto de sistemas e procedimentos | Médio |
| Exercício completo (full-scale) | Anual | 2–5 dias | Toda a organização relevante | Todos os sistemas e procedimentos críticos | Alto |
| Teste de backups e restauro | Mensal (críticos) / Trimestral (importantes) | 2–8 horas | DBA + Ops. TI | Sistemas de backup e restauro | Médio |
| Teste de failover de sistemas | Semestral | 4–12 horas | Ops. TI + DBA | Sistemas de failover e replicação | Médio–Alto |
| Teste de comunicações de crise | Semestral | 1–2 horas | Equipa de crise + gestão | Plano de comunicação e canais alternativos | Baixo |

# 4. Frequência de testes

A frequência mínima de cada tipo de teste é definida com base no nível de risco da organização, na criticidade dos sistemas abrangidos e nos requisitos do DL 125/2025. As frequências mínimas estabelecidas neste procedimento podem ser aumentadas, mas nunca reduzidas, sem aprovação do CISO e justificação documentada.

- Tabletop — frequência mínima: trimestral; objetivo: manter o conhecimento e a prontidão da equipa ao longo do ano; cada trimestre pode focar-se num cenário ou componente diferente do PCN

- Walkthrough — frequência mínima: semestral; objetivo: confirmar que o PCN está atualizado e que todos os recursos estão disponíveis; recomendado após cada revisão semestral do PCN

- Simulação funcional parcial — frequência mínima: semestral; objetivo: validar os runbooks técnicos e medir os tempos de recuperação de subconjuntos de sistemas

- Exercício completo — frequência mínima: anual; objetivo: validação global do PCN/DRP; idealmente no segundo semestre do ano para incorporar as lições das simulações anteriores

- Teste de backups (sistemas críticos) — frequência mínima: mensal; objetivo: confirmar que os backups dos sistemas críticos são restauráveis e íntegros

- Teste de backups (sistemas importantes) — frequência mínima: trimestral; objetivo: confirmar que os backups dos sistemas importantes são restauráveis

- Teste de failover — frequência mínima: semestral; objetivo: confirmar que os mecanismos de failover funcionam conforme planeado

Art. 27.º alínea b) do DL 125/2025 — as medidas de continuidade de atividades, recuperação de desastres e gestão de crises devem ser testadas regularmente. A frequência dos testes deve ser proporcional à criticidade dos serviços e ao nível de risco avaliado. As entidades essenciais estão sujeitas a supervisão mais exigente nesta matéria.

# 5. Planeamento de exercícios

O planeamento adequado dos exercícios é essencial para garantir que os objetivos são atingidos, que os riscos operacionais são minimizados e que os recursos necessários estão disponíveis. Cada exercício deve ser planeado com antecedência suficiente para permitir a preparação de todos os participantes.

## 5.1. Cronograma anual de testes

O cronograma anual de testes ao PCN é elaborado no início de cada ano civil pelo CISO, em articulação com o Diretor de TI e os responsáveis das áreas de negócio críticas. A tabela seguinte apresenta o modelo de cronograma recomendado:

| Teste | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabletop | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Walkthrough |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Simulação parcial |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Full-scale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Teste de backups (críticos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Teste de failover |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Teste de comunicações |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Revisão anual do PCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

## 5.2. Processo de planeamento de cada exercício

- Com 4 semanas de antecedência: definição dos objetivos, âmbito e cenário do exercício; identificação e confirmação dos participantes; designação do facilitador e dos observadores

- Com 3 semanas de antecedência: preparação dos materiais do exercício (descrição do cenário, injects, checklist de observação); comunicação aos participantes com as instruções de participação (sem revelar detalhes do cenário para exercícios por surpresa)

- Com 2 semanas de antecedência: confirmação da disponibilidade de infraestrutura e recursos necessários para o exercício; briefing dos observadores e do facilitador

- Com 1 semana de antecedência: confirmação final de participantes; preparação dos formulários de registo de resultados; verificação das medidas de segurança para exercícios que envolvam sistemas de produção

- No dia do exercício: briefing inicial a todos os participantes; execução do exercício conforme planeado; registo contínuo de observações e métricas; debriefing imediato no final

## 5.3. Gestão de riscos do exercício

Os exercícios que envolvam sistemas em produção ou procedimentos de failover real devem ser acompanhados de um plano de gestão de riscos que inclua:

- Análise prévia dos riscos do exercício — identificação dos riscos que o exercício em si representa para a continuidade dos serviços em produção

- Critérios de paragem do exercício — definição clara das condições que implicam a paragem imediata do exercício e o retorno à operação normal (por exemplo, se o exercício começar a causar impacto real nos serviços)

- Janela de manutenção — agendamento dos exercícios que envolvam sistemas de produção em janelas de manutenção, preferencialmente fora do horário de pico e com aprovação prévia das áreas de negócio afetadas

- Equipa de segurança em standby — durante exercícios de failover ou simulações completas, uma equipa técnica permanece de standby para reverter qualquer impacto não intencional nos serviços em produção

# 6. Cenários de teste

Os cenários de teste devem ser suficientemente realistas para validar a efetividade do PCN em condições próximas do real. A organização deve dispor de um catálogo de cenários de teste que cubra as ameaças mais relevantes identificadas na avaliação de riscos.

## 6.1. Cenários obrigatórios

Os seguintes cenários são considerados obrigatórios e devem ser testados pelo menos uma vez por ano, em exercícios de tipo tabletop ou superior:

- Cenário 1 — Ransomware crítico: ataque de ransomware que cifra os sistemas críticos e os backups online; exige a recuperação a partir de backups offsite ou imutáveis; inclui a notificação ao CNCS e à CNPD se aplicável

- Cenário 2 — Falha catastrófica de data center / infraestrutura principal: indisponibilidade total das instalações ou do data center principal por período superior ao RTO; exige ativação do site DR e trabalho remoto

- Cenário 3 — Indisponibilidade massiva de pessoal: pandemia, greve ou outro evento que torne indisponível mais de 50% dos colaboradores críticos; exige ativação de procedimentos de trabalho remoto e de substituição

- Cenário 4 — Falha de fornecedor crítico de nuvem: indisponibilidade prolongada de um serviço de nuvem crítico (IaaS, SaaS); exige ativação de fornecedor alternativo ou procedimentos manuais

- Cenário 5 — Falha de conectividade externa: perda total de conectividade à Internet por período superior ao RTO; exige ativação de ISP alternativo e comunicação alternativa

## 6.2. Estrutura de um cenário de teste

Cada cenário de teste deve ser documentado com os seguintes elementos:

- Título e identificador único do cenário

- Descrição narrativa da situação de crise ou desastre simulado

- Sistemas e processos de negócio afetados pelo cenário

- Tipo e nível de desastre (conforme classificação do DRP)

- Objetivos específicos do teste para este cenário

- Injects — eventos adicionais introduzidos durante o exercício para aumentar o realismo e o desafio (por exemplo, avaria de um sistema de backup a meio da recuperação)

- Critérios de sucesso específicos para o cenário

- Duração prevista e pontos de controlo temporais

# 7. Critérios de sucesso

Os critérios de sucesso definem os padrões quantitativos e qualitativos que o exercício deve atingir para ser considerado bem-sucedido. Critérios não atingidos implicam a identificação e implementação de ações corretivas e a realização de um novo teste dentro de um prazo razoável.

| Critério | Métrica | Valor alvo | Valor mínimo aceitável | Ação se não atingido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de recuperação (RTO) | Tempo medido até sistemas operacionais | Dentro do RTO definido | Não exceder 120% do RTO | Revisão imediata do runbook; novo teste em 30 dias |
| Perda de dados (RPO) | Dados perdidos no restauro | Dentro do RPO definido | Não exceder 150% do RPO | Revisão da política de backups; novo teste em 30 dias |
| Taxa de execução de procedimentos | % de passos do plano executados corretamente | ≥ 95% | ≥ 80% | Revisão dos procedimentos com desvios; formação da equipa |
| Disponibilidade da equipa | % de membros da equipa que responderam à ativação | 100% | ≥ 80% | Revisão dos planos de contacto; atualização de substitutos |
| Integridade dos dados restaurados | % de registos íntegros após restauro | 100% | ≥ 99,9% | Investigação da causa; revisão do processo de backup |
| Comunicação interna | Tempo para notificar todos os membros da equipa | < 30 minutos | < 60 minutos | Revisão do processo de notificação; atualização de contactos |

Os critérios de sucesso são avaliados pelo facilitador e pelos observadores do exercício, com base nos registos e métricas recolhidas durante a execução. O resultado da avaliação (aprovado / aprovado com condições / reprovado) é documentado no relatório do exercício e comunicado à gestão de topo.

# 8. Procedimento de execução

A execução de cada exercício segue um processo estruturado que garante a consistência, o rigor na recolha de métricas e a segurança operacional durante o teste.

## 8.1. Pré-exercício

- Confirmar que todos os participantes estão presentes e que os substitutos foram ativados para os ausentes

- Verificar que os formulários de registo de resultados e as checklists estão disponíveis e preenchidos com as informações de referência (RTO/RPO definidos, configurações de sistemas)

- Realizar briefing inicial: apresentar os objetivos do exercício, as regras de segurança, os critérios de paragem e o papel de cada participante

- Confirmar que a equipa de standby de segurança está disponível (para exercícios que envolvam sistemas de produção)

- Registar a hora de início do exercício

## 8.2. Durante o exercício

- O facilitador apresenta o cenário e os injects conforme o plano do exercício

- Os observadores registam continuamente: hora de cada decisão e ação relevante, desvios face ao plano, problemas técnicos encontrados, comunicações relevantes

- O facilitador pode introduzir complicações adicionais (injects) para aumentar o realismo, conforme planeado

- O facilitador monitoriza os critérios de paragem do exercício; se ativados, o exercício é interrompido imediatamente

- As métricas-chave (tempos de recuperação, erros, desvios) são registadas em tempo real

## 8.3. Pós-exercício (debriefing imediato)

- Reunião imediata de debriefing com todos os participantes, logo após a conclusão do exercício (máximo 2 horas)

- Recolha de impressões dos participantes sobre o que funcionou bem, o que falhou e o que poderia ser melhorado

- Revisão preliminar das métricas recolhidas: tempos de recuperação versus RTO, problemas identificados

- Identificação das ações corretivas mais urgentes e prioritárias

- Registo formal de encerramento do exercício com hora e resultado preliminar

# 9. Documentação de resultados

A documentação rigorosa dos resultados dos exercícios é essencial para a melhoria contínua do PCN e para a demonstração de conformidade com o DL 125/2025. Todos os registos de exercícios são arquivados e mantidos por um período mínimo de cinco anos.

## 9.1. Relatório de exercício

Para cada exercício é elaborado um relatório formal que deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos:

- Informação geral: identificador do exercício, tipo, data, hora de início e fim, local, facilitador, observadores, número de participantes

- Âmbito e cenário: descrição do cenário utilizado, sistemas e processos abrangidos, injects introduzidos

- Objetivos: lista dos objetivos do exercício e resultado (atingido / parcialmente atingido / não atingido)

- Métricas: tempos de recuperação medidos versus RTO definidos, perdas de dados versus RPO, taxa de execução de procedimentos, outros indicadores definidos nos critérios de sucesso

- Constatações positivas: aspetos que funcionaram bem e que devem ser mantidos ou generalizados

- Desvios e problemas identificados: descrição detalhada de cada desvio ou problema, incluindo impacto potencial num cenário real

- Resultado da avaliação: aprovado / aprovado com condições / reprovado, com justificação

- Ações de melhoria: lista de ações com responsável, prazo e prioridade

## 9.2. Registo de métricas

As métricas recolhidas em cada exercício são registadas numa base de dados de histórico de testes, permitindo analisar tendências ao longo do tempo e demonstrar a melhoria contínua do programa de continuidade. As métricas mínimas a registar são:

- Tempo de recuperação medido por sistema (versus RTO definido)

- Ponto de recuperação de dados (versus RPO definido)

- Taxa de sucesso dos procedimentos (% de passos executados corretamente)

- Número de desvios identificados e sua classificação (crítico / maior / menor)

- Número de ações corretivas geradas

- Tempo de resposta da equipa (tempo entre a ativação e a disponibilidade de todos os membros)

# 10. Análise de desvios

Um desvio é qualquer situação em que o exercício revelou que os procedimentos documentados não são eficazes, não são seguidos, estão desatualizados ou são insuficientes para atingir os objetivos de recuperação. A análise rigorosa dos desvios é o mecanismo central da melhoria contínua do PCN.

## 10.1. Classificação de desvios

- Desvio crítico — o PCN/DRP, se ativado num cenário real nas condições identificadas, resultaria em falha do objetivo de recuperação (por exemplo, RTO excedido, dados irrecuperáveis, comunicação impossível); requer ação corretiva imediata e re-teste no prazo máximo de 60 dias

- Desvio maior — o PCN/DRP apresenta uma lacuna ou insuficiência que reduz significativamente a efetividade da resposta, mas não resulta necessariamente em falha total; requer ação corretiva e re-teste no prazo máximo de 90 dias

- Desvio menor — o PCN/DRP apresenta uma imprecisão, desatualização ou ineficiência que afeta a qualidade ou velocidade da resposta, mas não compromete o resultado final; deve ser corrigido na próxima revisão regular do PCN

- Observação — aspeto que poderia ser melhorado mas que não representa um desvio face ao plano; registado para consideração na próxima revisão

## 10.2. Processo de análise de causa raiz

Para cada desvio crítico ou maior, deve ser realizada uma análise de causa raiz que responda às seguintes questões:

- O que aconteceu exatamente? — descrição factual do desvio observado

- Qual é o impacto potencial num cenário real? — avaliação das consequências se o desvio ocorresse durante um desastre real

- Por que aconteceu? — análise das causas imediatas e das causas raiz (por exemplo: procedimento mal documentado, recurso indisponível, formação insuficiente, alteração de infraestrutura não refletida no plano)

- O que deve ser feito para corrigir? — ação corretiva específica com responsável e prazo

- Como verificar que foi corrigido? — critérios de verificação da efetividade da ação corretiva

# 11. Plano de melhorias

O plano de melhorias consolida todas as ações corretivas e de melhoria identificadas nos exercícios e nas análises de desvios, estabelecendo prioridades, responsáveis e prazos de implementação.

- Cada ação de melhoria é registada com: identificador único, origem (exercício, desvio), descrição da melhoria, classificação (corretiva urgente / corretiva / preventiva / melhoria), responsável, prazo, estado de implementação e critério de verificação

- O estado do plano de melhorias é revisto mensalmente pelo CISO e pelo Diretor de TI

- As ações críticas devem ser implementadas no prazo de 30 dias; as ações maiores no prazo de 90 dias; as demais na próxima revisão anual do PCN

- A implementação de cada ação é verificada pelo CISO, que documenta a verificação no registo da ação

- As ações que não sejam implementadas nos prazos definidos são escaladas à gestão de topo

- O plano de melhorias é um documento público dentro da equipa de continuidade e está disponível para consulta por todos os seus membros

# 12. Reporte à gestão

A gestão de topo deve ser mantida informada sobre o estado do programa de testes ao PCN, os resultados dos exercícios e o estado de implementação das ações de melhoria. Este reporte é essencial para garantir o compromisso e o apoio da liderança ao programa de continuidade de negócio.

## 12.1. Relatório trimestral de estado

O CISO apresenta trimestralmente à gestão de topo um relatório de estado do programa de testes que inclui:

- Resumo dos testes realizados no trimestre: tipo, data, âmbito, resultado geral

- Métricas de desempenho: comparação dos tempos de recuperação medidos versus RTO definidos; tendência ao longo dos últimos quatro trimestres

- Estado do plano de melhorias: ações concluídas, ações em curso, ações em atraso

- Desvios críticos ou maiores identificados e ações corretivas tomadas

- Testes planeados para o próximo trimestre

- Necessidades de recursos ou decisões que requeiram envolvimento da gestão de topo

## 12.2. Relatório anual de continuidade de negócio

Anualmente, o CISO apresenta à gestão de topo um relatório abrangente que inclui:

- Resumo de todos os exercícios realizados no ano, com resultados e tendências

- Avaliação global da maturidade e efetividade do PCN

- Melhorias implementadas ao longo do ano e impacto verificado

- Resultados do exercício completo anual, com análise detalhada

- Estado de conformidade com o DL 125/2025 em matéria de continuidade de negócio

- Proposta de objetivos e plano de testes para o ano seguinte

- Necessidades de investimento ou recursos para o próximo ano

Art. 27.º alínea b) do DL 125/2025 — o reporte regular à gestão de topo sobre o estado das medidas de continuidade de negócio e recuperação de desastres é essencial para demonstrar o envolvimento dos órgãos de gestão no cumprimento das obrigações de cibersegurança, conforme exigido pelo Art. 25.º do DL 125/2025.

# 13. Responsabilidades

A execução do programa de testes ao PCN é uma responsabilidade partilhada entre os seguintes papéis organizacionais:

- CISO — responsável pelo programa de testes ao PCN; aprova o cronograma anual de testes; aprova todos os relatórios de exercício; apresenta os resultados à gestão de topo; escalona as situações que requerem decisão ou recursos adicionais

- Diretor de TI — responsável pela coordenação técnica dos exercícios; garante a disponibilidade dos recursos técnicos necessários; supervisiona a implementação das ações corretivas técnicas

- Coordenador de continuidade — facilita os exercícios tabletop e walkthrough; elabora os planos de exercício; acompanha o estado do plano de melhorias; prepara os relatórios de exercício

- Equipa técnica de TI e DBA — participam em todos os exercícios; executam os procedimentos técnicos durante as simulações; propõem melhorias aos runbooks com base na experiência dos exercícios

- Responsáveis de área de negócio — participam nos exercícios que envolvam processos de negócio críticos; validam os resultados dos testes de recuperação do ponto de vista do negócio; aprovam os critérios de sucesso relacionados com os seus processos

- Todos os colaboradores com papel no PCN — participam obrigatoriamente nos exercícios para que foram designados; comunicam ao Coordenador de continuidade qualquer indisponibilidade antecipada; propõem melhorias aos procedimentos com base na sua experiência

Art. 27.º alínea b) do DL 125/2025 — a continuidade de negócio, a recuperação de desastres e a gestão de crises são medidas obrigatórias de gestão dos riscos de cibersegurança. A realização regular de testes e exercícios, com documentação dos resultados e implementação de melhorias, é fundamental para demonstrar o cumprimento contínuo das obrigações estabelecidas no DL 125/2025 e para garantir a efetividade real das medidas implementadas.